NEXUS  /  PLAN INDIVIDUAL DE TRABAJO

# Plan de trabajo de Anthony

Anthony Rafael Domínguez Arriola  |  Billing, catálogo y suscripción simulada  |  Horizonte: 29 de septiembre al 9 de octubre de 2026

Eres dueño de Billing para el avance del 50% del 9 de octubre: catálogo, activación de suscripción de demostración y límite de plan. Víctor mantiene las pantallas; tú le entregas contrato y estados. Miguel consume el límite desde Files, por lo que ambos deben acordar una unidad y una regla únicas.

# Resultado esperado

La aplicación consulta planes y activa el plan demo para la organización autorizada; Dashboard y Files reciben el mismo límite. No existe procesamiento de dinero real.

# Responsabilidades y límites

| Te corresponde | No te corresponde |
| --- | --- |
| Catálogo de planes acordados para demo. | No integras pasarela ni cobro real; los datos son demostrativos. |
| Activación y consulta de suscripción simulada asociada a organización autorizada. | No implementas páginas; entregas campos y estados a Víctor. |
| Reglas y valor de cuota/límite compartidos con Dashboard y Files. | No duplicas la regla de cuota dentro de Files. |
| Pruebas de plan inválido, repetición, falta de sesión y aislamiento. | No autorizas una organización usando un ID enviado por el cliente ni cambias contrato unilateralmente. |

# Ruta paso a paso

1. Leer reglas y datos

Revisa BUSINESS_RULES, CONTRACTS, ARCHITECTURE, ENTS_REGISTRY y diccionario. Confirma entidades Plan y Subscription, estados y límites. Crea feature/anthony/billing-demo.

Resultado verificable: Lista de datos confirmados y dudas de negocio.

2. Acordar catálogo y estados

Con Víctor define nombre, descripción, vigencia, cuota, unidad y etiqueta visible de demo. Especifica estados de suscripción y errores. Mantén los planes de ejemplo claramente ficticios.

Resultado verificable: Mockup y API usan el mismo catálogo y distinguen simulación.

3. Cerrar contrato con los consumidores

Acordar consulta/activación con Víctor; con Miguel define campo/unidad de cuota y error de exceso. Propón request/response en CONTRACTS.md y espera que los consumidores confirmen.

Resultado verificable: Una única regla de cuota entre Billing, Dashboard y Files.

4. Implementar catálogo

Expón los planes habilitados para el recorrido de demostración y una respuesta estable. Rechaza datos incompletos y no agregues pago.

Resultado verificable: La pantalla obtiene planes sin inventar precio ni límite.

5. Implementar suscripción demo

Activa únicamente la opción acordada para organización que da IAM. Maneja activación repetida y estado actual. Indica en respuesta que la operación es simulada y no cobra.

Resultado verificable: Organización autorizada tiene plan demo, sin movimiento financiero.

6. Entregar datos de cuota y estados UI

Devuelve suscripción vigente y límite a Víctor; comunica a Miguel valor/unidad y respuesta por exceso. Entrega también carga, error, vacío y confirmación para la pantalla, sin construir una vista paralela.

Resultado verificable: Dashboard y Files consumen el mismo límite del API.

7. Probar y abrir PR

Prueba catálogo, plan inexistente, repetición, sin sesión y aislamiento entre organizaciones. Documenta pasos y casos pendientes. Abre PR y corrige lo propio.

Resultado verificable: Billing comprobable, con PR revisado y no confundido con pago real.

# Entregables para revisión

| Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Contrato | Consulta, activación demo, suscripción vigente y cuota. |
| API | Catálogo estable y activación bajo organización autorizada. |
| Pruebas | Plan válido/no válido, repetición, sesión e aislamiento. |
| Integración | Campos/estados para Víctor y límite/unidad para Miguel. |

# Calendario coordinado

| Fecha | Trabajo y salida |
| --- | --- |
| 29 sep | Revisar reglas/modelo y listar campos del plan. |
| 30 sep–1 oct | Acordar con Víctor/Miguel respuestas y cuota. |
| 2–5 oct | Construir catálogo y suscripción simulada. |
| 6 oct | Entregar límite de uso a Dashboard y Files. |
| 7 oct | Probar validaciones y acceso por organización. |
| 8 oct | PR revisado; marcar claramente lo simulado. |
| 9 oct | Demostrar catálogo y plan de prueba. |

# Lista de cierre

☐ La respuesta y pantalla indican que el cobro es simulado.

☐ Suscripción usa organización autorizada por IAM en backend.

☐ Plan inexistente se rechaza y repetición tiene resultado definido.

☐ La misma cuota/unidad alimenta dashboard y validación de Files.

☐ Pruebas cubren acceso y aislamiento entre organizaciones.

# Cómo avanzar mientras aprendes

Empieza por el flujo catálogo → selección → activación demo → plan vigente → cuota. Mantén los tipos coherentes con el contrato. Valida temprano con Víctor y Miguel para que no haya dos nombres o unidades para el límite.

# Reglas comunes para evitar choques

Trabaja en tu módulo y rama asignados; entrega un pull request hacia main y no integres directamente.

Lee las reglas, el contrato y el registro de módulos antes de editar. No cambies en silencio archivos o contratos compartidos.

Antes de tocar un archivo compartido, coordina con Víctor y el dueño afectado; registra acuerdos nuevos en SESSION_LOG.md.

Usa datos de desarrollo. No subas secretos, contraseñas, tokens, credenciales ni archivos reales.

Figma define la apariencia; frontend usa Inter y la paleta de docs/IDENTIDAD_VISUAL.md. Marca como pendiente cualquier frame no cotejado.